**Cahier des charges**

Contexte

ce projet sera un site Web d'une association qui recueille des fonds auprès de donateurs individuels pour aider d'autres personnes et familles touchées par la pandémie de covid-19

historique

l'idée est venue du fait que beaucoup des associations marocaines qui travaillent à la collecte de fonds pour aider les familles n'ont pas de plateforme en ligne pour faciliter et promouvoir cette tâche.

objectifs

l'objectif est de permettre aux utilisateurs de voir ce que propose l'association et s'ils sont convaincus ils peuvent faire un don à l'association afin que l'association puisse aider les familles dans le besoin

produit du projet

le site permet aux utilisateurs de faire un don et permet aux personnes dans le besoin de demander l'aide de l'association sous forme de formulaire de demande

Fonctions du produit

* l'utilisateur peut voir de quoi s'agit l'association
* le donateur peut faire un don avec virement
* le donateur peut faire un don avec paypal
* le donateur peut faire un don avec carte credit
* le bénéficiaire peut remplir une demande D'aide
* le bénéficiaire doit faire une vérification par e-mail

* l'admin peut voir les demandes d'aide ainsi que vérifier et modifier et supprimer les demandes
* l'administrateur peut ajouter le nombre de dons
* l'administrateur peut ajouter le nombre de dons
* l'administrateur peut voir et supprimer les messages de contact

Critères d'acceptabilité et de réception

* L'acceptation du produit sera basée sur la présentation et l'apparence du site et sur le fonctionnement de les fonctions principales (Demande,FaireDon)

Contraintes de coûts

ce Projet est sous le forme d'un don

Contrainte de délais

le temps imparti pour le développement est de 7 jours

**Planification**

* la première phase sera bien la conception du site web
* la deuxième phase sera le développement du site web
* la troisième phase sera les tests des fonctionnalités
* la quatrième et dernière phase sera le déploiement du site après acceptation

**Technologies utilisées**

**Conception : UML,Merise**

**Coté Client : Html5 , css3 , bootstrap , javascript , jquery**

**Coté Serveur : C# avec Asp.Net Webform**

Signature du chef de projet Anass Belasla



24/02/2019